# แผนการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
Juice Shop (OWASP)

โดย Pongpun Saengphon

บทนำ (Introduction)

ขอบเขตของการทดสอบ (Scope)

ขอบเขตที่การทดสอบจะคลอบคลุม (In Scope)

ขอบเขตที่การทดสอบจะไม่คลอบคลุม (Out of Scope)

### บทนำ (Introduction)

### จุดประสงค์หลักของเอกสารแผนการทดสอบนี้ ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน Juice Shop (OWASP) และใช้เป็นแนวทางในการทำการทดสอบตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า เว็บแอปพลิเคชัน Juice Shop (OWASP) มีคุณภาพ โดยเว็ปแอปพลิเคชันนี้มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน

### ขอบเขตของการทดสอบ (Scope)

#### ขอบเขตที่การทดสอบจะคลอบคลุม (In Scope)

- การสมัครสมาชิก

- การเข้าสู่ระบบ

- การค้นหาสินค้า

- การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า

- การแสดงสินค้า

- การชำระเงิน

- การส่ง Feedback

- การแจ้งปัญหา

- การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

#### ขอบเขตที่การทดสอบจะไม่คลอบคลุม (Out of Scope)

- การทดสอบ Mobile Application ไม่ครอบคลุมในแผนงานทดสอบนี เนืองจากแผนงานนีเป็นการทดสอบ Web Application เท่านั้น

### Test Environment และเครื่องมือทีใช้ทําการทดสอบ

- Juice Shop (OWASP) version : 19.2.1

- Operating System: Window

- Browser: Chrome, Brave

- Deviec: Desktop

- Testing Tools: SpreadSheet, Doc, JIRA for bug tracking

### การประเมินผลการทดสอบ

| เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบ | ผลการประเมิน |
| --- | --- |
| - 95% ของเทสเคสได้รับการทดสอบ และมีสถานะผ่าน | ไม่ผ่าน |
| - ไม่มีข้อผิดพลาดร้ายที่ทำให้เว็บไซต์ล้มและไม่สามารถใช้งานได้ | ผ่าน |

### สรุปผลการทดสอบ

1.จำนวนเทสเคสที่ทดสอบ

| เทสเคสที่วางแผน(Test cases planned) | เทสเคสที่ทำการทดสอบ(Test cases executed) | เทสเคสที่ผลผ่านการทดสอบ (Test cases Pass) | เทสเคสที่ผลการทดสอบไม่ผ่าน(Test cases Failed) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | 102 | 90 | 12 |

|  | Critical | Major | Minor | Low | จำนวนทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Closed | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมจำนวนบัคทั้งหมด |  |  |  |  | 12 |

| ฟังก์ชัน | Critical | Major | Minor | Low | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การสมัครสมาชิก | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| การเข้าสู่ระบบ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| การค้นหาสินค้า | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| การแสดงสินค้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| การชำระเงิน | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| การส่ง Feedback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การแจ้งปัญหา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 |